Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano, Lugano-Porza |
| Data | 12.09.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la giornata odierna continuato la redazione requisiti nel capitolo dell’analisi estrapolandole dalle domande poste al formatore e dal quaderno dei compiti ricevuto, questi requisiti potranno essere modificati se vengono notati errori o se verranno aggiunti dal formatore.  Due dei requisiti scritti sono mostrati qua sotto:    Dopodiché mi sono dedicato alla preparazione della macchina installando i programmi necessari per la parte di progettazione e implementazione del progetto. Per questo progetto ho pensato di usare principalmente il linguaggio PHP per la gestione del backend del gestionale di sondaggi.  Per la programmazione in PHP ho pensato di usare l’IDE PhpStorm, prodotto dalla JetBrains, essendo un IDE di cui conosco le funzioni.  Per il database su cui verranno salvato i sondaggi, le domande, le risposte e gli utenti, ho scelto MySQL. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Rispetto al gantt preventivo sono in anticipo di un giorno (3 ore) poiché ho già finito di preparare la macchina, l’anticipo si annullerà poiché sarò assente venerdì 13 settembre. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Cominciare la parte di progettazione cominciando dalla progettazione del database |