Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano, Lugano-Porza |
| Data | 03.10.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la lezione odierna ho cominciato a creare le prime interfacce del progetto quali la prima pagine dove gli utenti/studenti inseriranno la password del sondaggio a cui saranno reindirizzati per rispondere e usato dai docenti e amministratori per accedere alla parte di gestione del sito. Le varie pagine come detto in precedenza vengono strutturate tramite il framework Bootstrap.  Ho ancora continuato la ricerca di un framework da utilizzare per il progetto e durante la prossima giornata lavorativa deciderò se usare Laravel (o altri framework) o usare un semplice template MVC fornito in precedenza dal docente Sartori. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Riguardo alla pianificazione sono in anticipo sul gantt preventivo per quanto riguarda l’implementazione del database essendo già finita nella scorsa giornata. Quest’attività è stata programmata per durare 3 giornate ma è durata una sola giornata avendo avuto comunque dei problemi di compatibilità tra MySQLWorkbench e MariaDB. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Finire la ricerca di un framework da utilizzare o meno all’interno dell’progetto. * Continuare l’implementazione del progetto |