Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano, Lugano-Porza |
| Data | 08.10.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la giornata odierna ho lavorato sulla parte di autenticazione del sito di sondaggi testando le funzionalità di base fornite da Laravel, la base va a creare un proprio database in cui metterà al suo interno gli utenti. Vengono create tramite scaffolding una pagina di login e una di registrazione con cui creare gli utenti. Al momento sto cercando di implementarlo sull’database che ho creato per il progetto.  Oltre al test delle funzioni di login ho continuato la ricerca di un template per il sito dei sondaggi e attualmente non ho ancora trovato un template semplice da usare. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Mentre cercavo di creare le view e le route per per il testing dell’autenticazione con Laravel usando il comando “php artisan make:auth” ritornava un errore dicendo che il comando non era definito, anche se sulla guida ufficiale di Laravel e sulla documentazione fornita dal Formatore risultava di eseguire questo comando.  Il problema è che da Laravel 6 in avanti il comando utilizzato in precedenza non funziona più, bisogna prima installare tramite Composer “laravel/ui” e poi usare il comando “php artisan ui:auth” che è il sostituto di “make:auth”. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Riguardo alla pianificazione sono in anticipo sul gantt preventivo rimanendo in anticipo sull’attività dell’implementazione del database. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Implementare il login sul database del progetto * Terminare ricerca di un template per il sito |