Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano, Lugano-Porza |
| Data | 10.10.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la giornata odierna ho deciso di cambiare totalmente quello che andrò a utilizzare per il progetto, ho notato che per l’implementazione del login di Laravel sfruttando il database che ho creato in precedenza si è rilevato piuttosto macchinoso per via della complessità del Framework. Per non avere problemi e rallentamenti al progetto ho deciso di non utilizzare Laravel come framework e utilizzerò un template MVC di PHP creato da un mio compagno di classe.  Ho quindi già strutturato il progetto in base al template in uso.  Struttura del progetto:    Nella cartella controllers vengono messi i controller, che permettono di gestire le richieste dell’utente  Nella cartella Models vengono messi tutti i modelli di dati come la classe Users che avrà metodi ad esempio per la ricerca degli utenti nel database.  Nella cartella Views vengono messe tutte le pagine che compongono il sito, in dashboard sono messe le pagine relative alla gestione dei sondaggi e degli utenti, in errors figurano le pagine relative a errori come pagina non trovata (errore 404) o accesso non autorizzato, in home la prima pagina e la pagina di login per il gestionale e in sondaggio le pagine in cui verranno mostrati i sondaggi.  Eventuali modifiche della struttura del progetto verranno messe a diario. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Come scritto nei lavori svolti ho riscontrato problemi nel sostituire il database creato da Laravel con quello che ho creato in precedenza per via della complessità del framework, essendo anche che ho creato tramite linea di comando il database per l’autenticazione di Laravel e abbia creato di conseguenza le proprie classi per la gestione dei dati. Come soluzione ho deciso di non utilizzare un framework per il progetto, per non perdere tempo e lavoro, e di usare un semplice template MVC. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in linea con la pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Implementare il login sul database del progetto |