Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano, Lugano-Porza |
| Data | 22.10.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la giornata odierna ho cominciato a esportare le tabelle e il database del progetto che ho sulla macchina di lavoro in locale sul hosting fornito dalla scuola, ho anche immesso tutti i dati già stoccati all’interno del database locale.  Dopodiché, tramite l’hosting ho spostato tutti i file del mio sito per poter fare un test su tutto quello che ho implementato fino a questo momento e che funzionasse anche sul internet.  Database del progetto su PhpMyAdmin:    Ho aiutato Paolo Gübeli con il suo progetto di backup di database per vedere se riusciva a creare il dump del mio database accedendo tramite la rete della scuola, ho creato apposta un utente su MySQL e la creazione del dump sembra andato a buon fine.  Oltre allo spostamento dei file verso l’hosting ho cominciato l’implementazione della parte dei sondaggi creando prima di tutto i vari controller e models di base in cui in seguito aggiungerò tutti i metodi necessari. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho avuto dei problemi con il caricamento dei file del sito tramite il gestionale web ftp di Infomaniak il quale si blocca senza motivo quando carico più file in una cartella, essendo che tramite proxy non funzionava ho ripiegato sul gestionale ftp.  Ho risolto il problema semplicemente caricando un file alla volta. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in linea con la pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare l’implementazione della creazione dei sondaggi |