Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano, Lugano-Porza |
| Data | 25.10.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la giornata odierna ho continuato la redazione della documentazione in cui ho scritto il capitolo riguardante il login, ho suddiviso questo capitolo in 3 sezioni: login, creazione utenti e mail.  Nel primo sotto capitolo ho scritto tutto quello che riguarda l’implementazione del sistema di login come validatori, metodi per l’accesso al database ecc..., nel secondo come vengono creati gli utenti e null’ultimo come vengono mandate le mail.  Durante una discussione con il formatore mi è stato detto che la creazione degli utenti, per come è stata implementata, non è quella richiesta dal progetto poiché l’amministratore deve ricevere una richiesta di creazione di un utente prima di poter essere creato, questa richiesta deve poter essere anche rifiutata, nel mio caso facevo che inserito nome completo e email con il tipo di utente da creare veniva creato e poi gli si manda subito la mail. Di conseguenza dovrò cambiare la mia implementazione aggiungendo da subito una tabella contenente le richieste da evadere, conterrà solo il nome completo della persona, il tipo di utente che si vuole creare e l’indirizzo email. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in ritardo con la pianificazione poiché la parte di implementazione dei sondaggi durerà più di quello che ho preventivato nel gantt. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare l’implementazione della creazione dei sondaggi |