Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano, Lugano-Porza |
| Data | 07.11.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la giornata odierna ho continuato con l’implementazione della parte di creazione dei sondaggi.  Ho continuato a implementare i metodi per il salvataggio andando principalmente migliorare il codice scritto in precedenza.  Ho continuato con la documentazione aggiungendo delle informazioni all’implementazione dei sondaggi fatta in precedenza.  Durante l’incontro con il formatore abbiamo discusso sull’andamento del progetto sul quale per il momento sono in ritardo con quello preventivato e mi ha chiesto se volevo terminarlo entro la data stabilita (20 Dicembre) o arrivavo il 20 Dicembre con quello che ho fatto e continuarlo poi nel secondo semestre, ma ho preferito di cercare di finirlo per la fine di dicembre. Del progetto mi ha fatto notare alcune lacune relative a come ho implementato in modo in po’ disordinato le varie funzioni. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in ritardo con la pianificazione poiché la parte di implementazione dei sondaggi durerà più di quello che ho preventivato nel gantt. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare l’implementazione della creazione dei sondaggi |