Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano, Lugano-Porza |
| Data | 15.11.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la giornata odierna ho continuato con l’implementazione della parte di creazione e visualizzazione dei sondaggi.  Ho continuato con lo sviluppo della pagina di visualizzazione dei sondaggi da parte dell’utente dove ho cominciato a stampare il form del sondaggio a cui l’utente dovrà rispondere andando a prendere l’id del sondaggio e a cascata le domande e le risposte collegate. Non è ancora stato implementato il salvataggio delle risposte.  Riguardo alla documentazione ho aggiunto tutto quello fatto fino a questo momento e ho anche corretto e aggiornato diversi sotto capitoli rimasti inconclusi o per le quali ho effettuato delle modifiche a livello di codice o di logica. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in ritardo con la pianificazione poiché la parte di implementazione dei sondaggi durerà più di quello che ho preventivato nel gantt. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire la pagina dei sondaggi dalla parte dell’utente. |