Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano, Lugano-Porza |
| Data | 19.11.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la giornata odierna ho continuato con l’implementazione della parte di creazione e visualizzazione dei sondaggi.  Ho continuato il lavoro di sviluppo della pagina di visualizzazione dei sondaggi da parte dell’utente dove ho continuato l’implementazione della visualizzazione delle domane del sondaggio modificando la creazione degli attributi creata nella scorsa giornata per facilitare il salvataggio delle risposte sapendo subito dal nome (usato da php in messaggi di tipo POST per identificare i valori passati) di ogni input gli id della domanda e della risposta.  Alla modifica e susseguita l’implementazione del salvataggio delle risposte del sondaggio nel quale prendo i nomi degli input passati dai quali vengono presi gli id di domanda e risposta, con questi poi salverò le risposte corrispondenti all’interno del database.  Ho inoltre cominciato l’implementazione dei commenti cominciando a inserirli all’interno del gestionale dove gli amministratori e i docenti creano i sondaggi, per aggiungere il commento alla domanda basta mettere una spunta sul checkbox corrispondente, non è ancora implementato nella visualizzazione e nel salvataggio. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in ritardo con la pianificazione poiché la parte di implementazione dei sondaggi durerà più di quello che ho preventivato nel gantt, attualmente sono entrato nell’attività di implementazione dei commenti. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire la pagina dei sondaggi dalla parte dell’utente implementando i commenti. |