Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano, Lugano-Porza |
| Data | 21.11.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la giornata odierna ho continuato con l’implementazione della parte di creazione e visualizzazione dei sondaggi.  Ho continuato il lavoro di implementazione dei commenti all’interno dei sondaggi nel quale ho implementato la visualizzazione degli stessi all’interno delle domande (dove è stato messo) a cui gli utenti rispondono, per l’inserimento ho seguito principalmente la struttura già creata aggiungendo solo un nuovo input per ogni domanda.  Per il salvataggio dei commenti ho semplicemente aggiunto la query nel metodo di salvataggio delle risposte all’interno del progetto.  Riguardo all’implementazione dei report ho cominciato cercare delle librerie che permettano di creare dei documenti in cui inserirò le risposte alle varie domande, per il momento la scelta ricade su FPDF.  Per i report ho pensato di creare 2 tipi di report, il primo conterrà il numero delle scelte date alle risposte delle domande mentre il secondo report conterrà i commenti alle domande. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in ritardo con la pianificazione poiché la parte di implementazione dei sondaggi durerà più di quello che ho preventivato nel gantt. Ho finito l’implementazione dei commenti e sono entrato nell’attività di implementazione dei report. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Cominciare l’implementazione della creazione dei report. |