Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano, Lugano-Porza |
| Data | 22.11.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la giornata odierna ho continuato il lavoro sull’implementazione dei report all’interno del gestionale dei sondaggi.  Ho continuato il lavoro sulla ricerca di una libreria per la creazione dei report su pdf per PHP e come ho scritto nel diario precedente la scelta rimane sulla libreria FPDF.  Per l’implementazione dei report ho cominciato a creare il controller che gestirà la creazione dei report, conterrà 2 metodi, uno per il report delle risposte e uno per i commenti, i quali richiameranno la classe “Report” che contiene i metodi che in base all’id del sondaggio passato andranno a prendere le domande e le corrispettive risposte, questi metodi useranno poi la libreria FPDF per la creazione del report.  Durante l’incontro con il formatore mi è stato detto che devo avanzare più velocemente con l redazione della documentazione sulla quale sono rimasto indietro, riguardo alla stessa ha consigliato di includere un glossario in cui dovrò mettere le sigle contenute all’interno della documentazione corredate da una piccola descrizione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in ritardo con la pianificazione poiché la parte di implementazione dei sondaggi durerà più di quello che ho preventivato nel gantt.  Questo ritardo è causato da non aver assegnato abbastanza tempo all’attività dei sondaggi |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare l’implementazione della creazione dei report. |