Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano, Lugano-Porza |
| Data | 28.11.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la giornata odierna ho continuato il lavoro sull’implementazione dei report all’interno del gestionale dei sondaggi.  Per creazione dei report ho cominciato ad implementare la classe che permette di creare i componenti per la creazione del report, allo stato attuale ho implementato il grafico a barre orizzontale che servirà per mostrare le risposte delle domande, già mostrato nel diario precedente.  Il metodo per la creazione del grafico è stato preso dal sito di FPDF, ho cercato di modificarlo cambiando alcuni parametri per cambiare l’aspetto dello stesso.  Durante la giornata sono arrivati in aula 2 gruppi di scolari che sono venuti per visitare la scuola che ci hanno fatto delle domande riguardanti la scuola o il progetto su cui stavamo lavorando, nel mio caso ho solo presentato il mio progetto. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in ritardo con la pianificazione, attualmente sono nell’attività di implementazione dei report e dovrei già essere nell’implementazione della ricerca.  Questo ritardo è causato da non aver assegnato abbastanza tempo all’attività dei sondaggi. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare l’implementazione della creazione dei report. |