Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano, Lugano-Porza |
| Data | 29.11.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la giornata odierna ho continuato il lavoro sull’implementazione dei report all’interno del gestionale dei sondaggi.  Ho cominciato ad implementare all’interno del report le intestazioni e le pie di pagina in cui verranno scritte le informazioni del sondaggio e la data di creazione del report nell’intestazione, i quali però non sono ancora visualizzati correttamente.  Oltre all’implementazione dei report ho cominciato ad implementare un template al mio sito per il quale ho già creato la metà delle pagine come gestione dei sondaggi, degli utenti e delle richieste degli utenti e la pagina di creazione degli utenti. Mancano ancora le pagine di creazione e visualizzazione dei sondaggi.  Esempio pagina di gestione degli utenti:    Per l’attività di implementazione all’interno della ricerca ho notato che il template usato contiene al suo interno la libreria DataTables che permette di avere più funzionalità per la visualizzazione delle tabelle come paginazione, ordinamento delle colonne e include al suo interno la funzionalità di ricerca su tutta la tabella. Al momento devo trovare il modo di implementare la traduzione in lingua italiana della tabella che al momento è solo in inglese.  Esempio di tabella: |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in ritardo con la pianificazione, attualmente sono nell’attività di implementazione dei report e dovrei già essere nell’implementazione della ricerca.  Questo ritardo è causato da non aver assegnato abbastanza tempo all’attività dei sondaggi. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare l’implementazione della creazione dei report.  Finire l’implementazione del template al sito. |