Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano, Lugano-Porza |
| Data | 03.12.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la giornata odierna ho continuato il lavoro sull’implementazione dei report all’interno del gestionale dei sondaggi.  Ho continuato l’implementazione testando le classi che ho creato per la visualizzazione dei componenti del pdf con i dati del database per le quali esce il risultato atteso dei test precedenti.  Ho implementato i metodi per l’archiviazione, la cancellazione e il richiamo dei report i quali non sono ancora stati testati.  Ho continuato l’implementazione del template del sito creando le pagine di gestione dei report dove andranno a finire tutti i report creati, ho dovuto aggiungere un attributo in più alla tabella report per identificare il tipo di report creato (risposte o commenti), i report vengono mostrati in forma tabellare con il nome del sondaggio, il tipo di report e la data di creazione del report, le azioni che possono essere eseguite sono il richiamo del file, l’archiviazione del report e la cancellazione del report. Nella tabella dei report archiviati ci saranno solo le azioni di richiamo e cancellazione del report.  Oltre alle pagine dei report sono state rifatte le pagine per il cambiamento della password al login e per la perdita della password. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in ritardo con la pianificazione, attualmente sono nell’attività di implementazione dei report.  L’attività di ricerca è già stata fatta poiché è già implementata all’interno del template del sito tramite la libreria DataTables.  Questo ritardo è causato da non aver assegnato abbastanza tempo all’attività dei sondaggi. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire l’implementazione e test dell’implementazione dei report. |