Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano, Lugano-Porza |
| Data | 12.12.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la giornata odierna ho continuato la documentazione relativa al progetto.  Per la documentazione ho cominciato a testare l’implementazione basandomi sui test case scritti nelle giornate precedenti.  Per il sito ho messo tutti i file del gestionale sull’hosting dove ho testato le ultime modifiche che ho fatto in locale e ho testato che tutti i link e i metodi dei model e controller funzionassero anche sul server. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in ritardo con la pianificazione, attualmente sono nella fase di test del progetto. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuazione della documentazione.  Effettuare modifiche all’implementazione se necessario. |